附件2

 **参建企业信用评价C级企业**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位性质 | 评价单位 | 原因 |
| 1 | 内蒙古信泽达项目管理有限公司 | 招标代理 | 土右旗农牧局 | 未提交书面评标报告；管理混乱、进度滞后，开标会准备不充分，组织混乱。未按要求报资料，群众满意度差。 |
| 2 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 监理 | 土右旗农牧局 | 未履行施工的巡视检查职责，发现问题整改不到位，资料混乱。 |
| 3 | 土默特右旗广源建筑工程有限责任公司 | 施工 | 土右旗农牧局 | 未按时完成任务，管理混乱、进度滞后，工程量与施工记录、报账申请等不符。 |
| 4 | 内蒙古雨辰水利水电工程有限责任公司 | 施工 | 土右旗农牧局 | 未按时完成任务，管理混乱、进度滞后，工程量与施工记录、报账申请等不符。 |
| 5 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 施工 | 土右旗农牧局 | 未按时完成任务，进度滞后，工程量与施工记录、报账申请等不符。 |
| 6 | 内蒙古龙远工程建设有限公司 | 施工 | 土右旗农牧局 | 未按时完成任务，进度滞后，工程量与施工记录、报账申请等不符。 |
| 7 | 中恒华美建筑工程集团有限公司 | 施工 | 土右旗农牧局 | 未按时完成任务，管理混乱、进度滞后，工程量与施工记录、报账申请等不符，群众、业主满意度差。 |
| 8 | 内蒙古北丽建建筑工程有限责任公司 | 施工 | 东河区农牧局 | 建设进度滞后，被通报批评；合格证、检验报告不全；建设任务未按时完成 |
| 9 | 内蒙古鲲禹建设工程有限公司 | 施工 | 土右旗农牧局 | 未按照开工令开工，管理混乱、进度滞后，未按时完成建设任务。 |
| 10 | 内蒙古泰利工程建设有限公司 | 施工 | 乌拉特前旗农牧局 | 信用较差、工程质量一般，群众不满意，资料不及时 |
| 11 | 内蒙古胜正电气安装有限责任公司 | 施工 | 乌拉特前旗农牧局 | 施工管理混乱、进度滞后，资质档案管理不严，进场材料未及时通知取样 |
| 12 | 内蒙古鑫启建设工程有限公司 | 施工 | 磴口县耕地质量监测保护中心 | 进度滞后、现场机械人员不足，资料报送不及时 |
| 13 | 河南聚发建设工程集团有限公司 | 施工 | 扎鲁特旗农牧局 | 进度滞后、旗县通报、发现问题整改不到位、未逐月开展施工进度检查并调整计划、未建立安全生产责任制。 |
| 14 | 山和工程集团有限公司 | 施工 | 扎鲁特旗农牧局 | 进度滞后、旗县通报、发现问题整改不到位、未逐月开展施工进度检查并调整计划、未建立安全生产责任制。 |
| 15 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 施工 | 扎鲁特旗农牧局 | 进度滞后、旗县通报、发现问题整改不到位、未逐月开展施工进度检查并调整计划、未建立安全生产责任制。 |
| 16 | 河南千马建筑工程有限公司 | 施工 | 扎鲁特旗农牧局 | 进度滞后、旗县通报、发现问题整改不到位、未逐月开展施工进度检查并调整计划、未建立安全生产责任制。 |
| 17 | 陕西星元建设工程有限公司 | 施工 | 扎鲁特旗农牧局 | 进度滞后、旗县通报、发现问题整改不到位、未逐月开展施工进度检查并调整计划、未建立安全生产责任制。 |
| 18 | 河南志超市政工程有限公司 | 施工 | 扎鲁特旗农牧局 | 进度滞后、旗县通报、发现问题整改不到位、未逐月开展施工进度检查并调整计划、未建立安全生产责任制。 |
| 19 | 内蒙古普泰路桥有限公司 | 施工 | 准格尔旗农牧局 | 管理混乱、工程进度滞后等情况多次被通报批评，在监督检查过程中发现的问题,屡次整改不到位，施工中发现设计文件和图纸有明显错误未及时报告业主,项目管理混乱,台账数据不清，不按时报送数据。 |