附件2

旗县级高标准农田建设评价激励评分标准

| 序号 | 评价指标 |  | 具体指标 | 分值 |  | 评价标准 |  | 评价依据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础工作（12分） |  | 项目储备 | 4 |  | 根据有关规划和要求，建立不低于下一年度任务规模项目储备的，得4分，否则不得分。 |  | 旗县级自评报告及佐证材料。 |  |
| 2 |  |  | 审批备案 | 4 |  | 按自治区下达任务通知要求及时完成年度全部项目的初步设计编制并获审批、信息及时填报全国农田建设综合监测监管平台的，得4分；未按时完成的，不得分。 |  | 全国农田建设综合监测监管平台数据。 |  |
| 3 |  |  | 制度建设 | 4 |  | 按照制度建设的相关要求，出台旗县级农田建设相关办法、实施细则等的，每1项得1分，满分2分；严格按照要求执行国家和自治区相关管理制度的，得2分，否则不得分。 |  | 旗县级自评报告及佐证材料。 |  |
| 4 | 建设面积与质量（30分） |  | 建成面积贡献率 | 5 |  | 本年度高标准农田建成面积对全盟市高标准农田建成总面积的贡献程度，满分5分，按建成面积排位分档计分，第1名的，得5分；第2名，得4分；每降1名少1分，低于第5名，不得分。 |  | 盟市农牧日常监测情况。 |  |
| 5 |  |  | 完成进度和工程质量 | 15 |  | 本年度高标准农田（含高效节水灌溉，下同）建成面积完成下达任务、建设质量达到设计要求的，得15分；建成面积低于年度任务的，每减少1%，扣1分。土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、农田输配电工程等工程质量，每发现一项质量未达到设计要求的，扣1分，最多扣6分。 |  | 全国农田建设综合监测监管平台数据，盟市及以上农牧部门日常监测情况和实地检查等。 |  |
| 6 |  |  | 项目开工率 | 5 |  | 立项且开工建设（含建成）的高标准农田面积达到年度任务 90%及以上的，得5 分；比例不足 90%时，每减少 5%，扣 1 分，扣完为止。 |  | 全国农田建设综合监测监管平台数据。 |  |
| 7 |  |  | 耕地质量建设 | 5 |  | 在本年度立项高标准农田上采取耕地质量保护与提升技术措施（如耕作层剥离回填、秸秆还田、绿肥种植、深耕深松、盐碱地土壤改良和黑土地保护利用等），措施覆盖面积达年度任务量的90%及以上的得3分；不足90%时，每减少10%，扣1分，扣完为止。高标准农田建设项目竣工验收后全部开展耕地质量等级评价工作的，得2分；未开展的，不得分。 |  | 结合耕地质量建设项目，或直接利用高标准农田建设项目资金，或利用地方自筹资金，在高标准农田上实施耕地质量保护与提升技术措施的相关佐证材料。耕地质量等级按照《耕地质量等级》（GB/T33469–2016）评价。 |  |
| 8 | 资金投入和支出（20分） |  | 旗县级财政投入 | 4 |  | 旗县政府按照资金指标文件要求，足额安排财政资金用于开展土地平整、耕地质量建设、提高亩均建设标准、落实项目管理和建后管护费、开展试点等工作的，每落实一项得1分，最多得4分，无投入为0分。 |  | 旗县级自评报告及佐证材料 |  |
| 9 |  |  | 社会投融资 | 4 |  | 积极鼓励和引导社会资金、受益农户或新型农业经营主体等亩投入达到财政投资5%以上的（自治区要求的投工投劳不计入在内）得4分，低于8%按比例得分，无投入0分。 |  | 旗县级自评报告及佐证材料，财政厅调度取得的相关材料，监测评价数据，全国农田建设综合监测监管平台数据。 |  |
| 10 |  |  | 支出进度 | 12 |  | 及时支出资金，保障项目建设，按照中央及自治区农田建设财政资金支出进度排名分档计分，排名前10%的，得12分；20-30%，得10分；30-40%，得8分；40-50%，得6分；60-70%，得4分；70-80%，得2分；80-90%，得1分；资金支付低于50%的，不得分。 |  | 旗县级自评报告及佐证材料，资金监控系统数据。 |  |
| 11 | 竣工验收和新增耕地 （16分） |  | 竣工验收 | 10 |  | 按照竣工验收有关规定，已竣工项目在3个月内按规定程序完成旗县级验收，并在全国农田监测监管平台上提交盟市级验收申请的，得10分；未按要求在半年内完成的，根据占应验收项目面积的比例，每减少10%，扣2分；自治区抽验发现验收未完成或存在重大工程问题的，扣5分。 |  | 全国农田建设综合监测监管平台数据和有关佐证材料。 |  |
| 12 |  |  | 上图入库 | 4 |  | 及时完成上图入库工作，且数据真实准确的，得4分；未按要求开展上图入库、新建项目与已建项目重叠、项目区存在明显非耕地地类等问题的，每发现 1 项，扣 1 分。 |  | 全国农田建设综合监测监管平台数据和项目区范围矢量数据。 |  |
| 13 |  |  | 新增耕地 | 2 |  | 农牧部门通过开展高标准农田建设有新增耕地面积的，得2分。 |  | 自然资源部门会同农牧部门对新增耕地的核定结果、全国耕地占补平衡动态监管系统数据等证明材料。 |  |
| 14 | 建后管护（10分） |  | 建后管护 | 10 |  | 安排落实管护资金并落实到具体项目的，得4分，否则不得分。对已竣工验收项目，全部落实管护主体责任，及时办理移交手续并明确管护责任人的得4分；任何一项未落实或落实不到位的，扣2分，扣完为止。 |  | 旗县级自评报告及佐证材料，盟市农牧部门日常监测情况和实地评价报告。 |  |
| 15 | 日常工作调度 （12分） |  | 日常工作 | 12 |  | 及时部署、组织开展各项日常重点工作，按要求完成绩效管理工作，按时提交材料，且逻辑清晰、数据准确，未发现重大问题的，得12分；主管部门因农田建设有关问题约谈地方和未及时报送材料、数据存在错误等问题的，根据日常工作汇总情况，每出现1项问题，扣1分，扣完为止。 |  | 全国农田建设综合监测监管平台数据，盟市农牧、财政部门日常监测情况。 |  |
| 16 |  | 加减分项 （10） | 加分项 |  | 10 |  | - 党中央、国务院对高标准农田建设予以工作表彰或相关领导给予肯定性批示的，加3分； - 2.自治区党委政府及有关部委对高标准农田建设工作予以工作表彰的，每次加2分； - 3.被国家级官方媒体正面宣传报道的典型案例，每次加1分，累计不超过2分； - 4.被国家级简报刊登的，每次加0.5分，累计不超过2分； - 5.被自治区级官方媒体正面报道的，每次加0.5分，累计不超过2分； - 6.在自治区级会议发表典型经验交流并有创新性工作的，每次加0.3分 - 7.被自治区农牧主管部门树为全区示范典型的，每次加0.3分； - 8.在盟市官方媒体正面宣传报道的，每次加0.1分，累计不超过1分。 - 总分累计不超过10分。 |  | 旗县级自评报告及佐证材料。 |
| 17 |  |  | 减分项 |  | 10 |  | 1.被国家抽查、检查、暗访等发现重大问题通报批评的，每次扣3分； 2.工程建设、质量等出现问题，损害群众利益，被电视、报纸、网络等曝光、引发上访等群体性事件的，每次扣2分； 3.被政务平台、12316等实名举报，且经核实问题确实存在的，每次扣0.5分； 4.因建设、进度、资金等问题被上级约谈的，每次扣0.3分； 5.被自治区行业主管部门点名通报批评的，每次扣0.3分； 同一问题涉及多个扣分项，按照最高扣分标准扣分，不重复计算。 累计扣分不超过10分。 |  | 盟市农牧、财政部门日常掌握的相关情况以及上级部门反馈情况 |